ZStack运维变更方案

XX变更

风险等级：X

时间：XX.XX.XX

目录

1.	变更概述	3

2.	变更步骤	3

2.1 配置信息	3

2.2 变更原则及变更范围	3

2.3 变更整体流程	3

2.4 变更具体步骤	4

3.	风险评估	5

3.1风险清单	5

3.2风险预案	7

4.	回退方案	7

5.	紧急预案	8

6.	变更计划	8

- 变更概述

本文档旨在提供XX客户/XX场景下XXX运维变更方案。

XXX客户因XXXX的问题，需要执行xxx变更

本文档涵盖运维变更过程中涉及的变更步骤、风险评估、回退方案、应急预案、变更计划、变更执行人等具体信息。

- 变更步骤

2.1 配置信息

| 软件信息 |  |
| --- | --- |
| 硬件配置 |  |
| 业务信息 |  |

2.2 变更原则及变更范围

整体变更过程中，以不影响XXXXX进行变更。

2.3 变更整体流程

XXXX整体流程：

- XXX

- XXX

- XXX

2.4 变更具体步骤

XXXX具体步骤：

- XXXX

- XXX

- XXX

- 风险评估

3.1风险清单

| ZStack云计算运维风险checklist |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 操作 | 影响风险 | 等级 | 是否涉及 |
| 云平台 卸载 | 集群卸载主存储 | 全面停止该存储上所有业务 | 高 |  |
|  | 集群卸载iSCSI存储 | 全面停止该存储上所有业务 | 高 |  |
|  | 集群卸载二层网络 | 全面断网该集群上所有业务云主机 | 高 |  |
|  | VPC路由器卸载VPC网络 | 全面断网该VPC网络上所有业务云主机 | 高 |  |
|  | 集群卸载VXLAN Pool | 全面断网该集群上所有业务云主机 | 高 |  |
|  | 卸载VPC路由表 | 全面影响该VPC上所有业务云主机的网络 | 高 |  |
| 云平台 删除 | 删除区域 | 区域所有业务停止，区域对应所有管控数据丢失 | 高 |  |
|  | 删除集群 | 该集群所有业务停止，如挂载本地存储，本地存储所有数据丢失 | 高 |  |
|  | 删除物理机 | 该物理机所有业务停止。如挂载本地存储，该物理机所有云主机及云盘数据丢失 | 高 |  |
|  | 删除主存储 | 该主存储所有云主机和云盘数据丢失 | 高 |  |
|  | 删除镜像服务器 | 该镜像服务器上所有镜像丢失 | 高 |  |
|  | 删除VXLAN Pool | 全面断网该网络上所有业务云主机 | 高 |  |
|  | 删除二层网络 | 全面断网该网络上所有业务云主机 | 高 |  |
|  | 删除三层网络 | 全面断网该网络上所有业务云主机 | 高 |  |
|  | 删除VPC路由器 | 全面断网该VPC路由器上所有业务云主机 | 高 |  |
|  | 删除快照 | 快照的备份数据丢失，不可逆操作，无法找回 | 高 |  |
|  | 删除裸金属网关节点 | 全面停止所有的裸金属业务 | 高 |  |
|  | 删除负载均衡器 | 全面断网该负载均衡器对应业务 | 高 |  |
|  | 删除账户/项目 | 全面删除该账户/项目下所有业务云主机及云盘 | 高 |  |
| 底层 变更 | 物理机内核升级 | 需重启物理机，全面影响兼容性（ceph）和业务连续性，需经过全面测试验证 | 高 |  |
|  | 虚拟化组件升级 | 全面影响兼容性，需经过全面测试验证 | 高 |  |
|  | 操作系统安全加固 | 会全面停止云主机或影响所有云主机网络联通，需经过全面测试验证 | 高 |  |
|  | 云平台漏洞整改 | 全面影响兼容性，需经过全面测试验证 | 高 |  |
|  | 升级固件驱动 | 网卡、FC卡、RAID卡固件驱动变更，全面影响兼容性和业务连续性，需经过全面测试验证 | 高 |  |
|  | 系统参数变更 | 全面影响兼容性和业务连续性，需经过全面测试验证 | 高 |  |
|  | 执行iptables -F/ebtables -F | 执行会全面影响业务网络连通性，全面影响网络，务必经过全面测试验证 | 高 |  |
|  | 底层硬件变更 | CPU、内存、主板、网卡组件变更，可能会影响业务连续性 | 高 |  |
| 分布式 存储 高风险 | 多硬盘同时变更 | 执行会导致数据丢失，务必逐一变更并平衡数据 | 高 |  |
|  | 多节点同时变更 | 执行会导致数据丢失，务必逐一变更并平衡数据 | 高 |  |
|  | 多硬盘同时移除 | 执行会导致数据丢失，务必逐一变更并平衡数据 | 高 |  |
|  | 多节点同时移除 | 执行会导致数据丢失，务必逐一变更并平衡数据 | 高 |  |
|  | 告警时执行移除 | 执行会导致数据丢失，禁止执行，只能健康时执行 | 高 |  |
|  | 格式化硬盘操作 | 执行会导致数据丢失，禁止执行 | 高 |  |
|  | 减少存储副本数 | 执行会导致数据丢失，禁止执行 | 高 |  |
|  | 执行cleanup脚本 | 执行会导致数据丢失，禁止执行 | 高 |  |
|  | 存储UI删除资源 | 执行会导致数据丢失，禁止执行 | 高 |  |
|  | 存储卷缩容操作 | 执行会导致数据丢失，禁止执行 | 高 |  |
|  | 高危险命令执行 | fio、dd、vdbench、intelmas等工具对卷或硬盘操作，直接数据丢失 | 高 |  |
|  | 底层执行对象存储初始化 | 执行会导致数据丢失，禁止执行 | 高 |  |
|  | 更换硬盘 | 系统盘、缓存盘、数据盘更换，失误导致会导致数据丢失 | 高 |  |
| 分布式 存储 中风险 | 存储性能优化 | 可能会增加IO延迟，全面影响业务连续性 | 中 |  |
|  | 存储网络调整 | 全面影响业务连续性，例如，Public网络及网关网络变更 | 中 |  |
|  | 存储数据重平衡 | 高速平衡会增加IO延迟，影响业务连续性 | 中 |  |
|  | 在线升级存储 | 会逐一重启OSD会发生IO延迟升高，影响业务连续性 | 中 |  |
|  | 告警时重启或断电 | 执行会发生严重故障，影响业务连续性 | 中 |  |
|  | 存储扩容节点 | 一次至多扩容5台，需分批扩容，否则会影响业务连续性 | 中 |  |
|  | 存储服务器角色更新 | 调整变更角色，可能会影响业务连续性 | 中 |  |
|  | 重启节点或重启IO进程 | MON、OSD、XDC、RGW，可能会影响业务连续性 | 中 |  |
|  | 生产环境IO压力测试 | 高IO压力会增加IO延迟，影响业务连续性 | 中 |  |
|  | 低存储版本修改时间同步 | 3.2以下（不含）直接修改时间，影响业务连续性 | 中 |  |
|  | 文件存储切换VIP | 影响业务连续性 | 中 |  |
|  | OSD数据不均衡调整 | 不均衡调整会增加IO延迟，影响业务连续性 | 高 |  |
| 网络 | 底层网络变更 | 调整bond,IP、路由、iptables，会影响业务连续性 | 高 |  |
|  | 网络性能优化 | 延迟、丢包、转发性能，可能会影响业务连续性 | 高 |  |
|  | 交换机变更调整 | 升级固件、聚合协商、打补丁等调整，会全面影响业务连续性 | 高 |  |
|  | 交换机变更调整 | VLAN变更、VPN实例、网关调整、路由调整、环路、STP等调整，会全面影响业务连续性 | 高 |  |
|  | 对象路由变更 | 全面影响业务连续性 | 高 |  |
| 其他 中高 风险 | 运维期未关闭云主机高可用 | 会影响业务连续性及数据安全 | 高 |  |
|  | 运维云平台数据库但未备份 | 误操作会影响云平台所有管控数据 | 高 |  |
|  | 业务运行，调整主机IP | 会影响业务连续性及数据安全 | 高 |  |
|  | 业务运行，调整交换机配置 | 会影响业务连续性及数据安全 | 高 |  |
|  | 业务运行，切换VPC HA | 可能会影响该VPC下所有云主机的网络连通性 | 高 |  |
|  | 业务运行，VPC内核升级 | 可能会影响该VPC下所有云主机的网络连通性 | 高 |  |
|  | rm -f | 不可逆操作，数据丢失 | 高 |  |
|  | systemctl/service 服务变动 | 停止或重启关键服务，会影响业务连续性 | 高 |  |

变更步骤中，未提及的风险请特别备注

在上述变更步骤中，存在的风险注意事项如下：

1. XXXXX

3.2风险预案

针对本次变更涉及到的风险，计划在变更执行前按照以下步骤提前执行，以降低风险影响：

1.XXXXXX

- 回退方案

回退方案用于变更失败后的快速回滚，以保障恢复到故障发生时的状态。

回退方案如下：

XXXXX

- 紧急预案

ZStack技术支持团队在执行变更运维时，如果遇到重大故障，将第一时间汇报给团队主管。技术支持团队主管会在15分钟内，协调技术专家成立故障应急小组，组织故障分析，协助继续完成变更，或者根据客户需求完成回退操作。完成回退后，由技术专家继续分析故障原因，并提报故障分析报告。

- 变更计划

变更时间：2021-11-10 20:00（白天业务高峰禁止变更）

变更执行人：XXX 联系电话 XXXX

变更监督人：XXX 联系电话 XXXX